| ###### Завдання Стратегії, якому відповідає проект: | 1.2.3. Сприяння створенню логістичних центрів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Логістичний центр (складські приміщення) |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Створення логістичного центру. - Застосування високоефективних механізмів функціонування логістики в регіональному аспекті. - Збільшення надходжень до бюджету громади. |  |  |  |
| Територія впливу проекту: | Дніпропетровська та сусідні області |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 14 500 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Наповнення бюджету Працевлаштування (робочі місця) |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Оптимізація та налагодження експорту та імпорту між громадами-сусідами. - Ріст бюджету громади |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Винаходження земельних ділянок що можуть бути використані для створення логістичних центрів. - Замовлення та виготовлення необхідної землевпорядної чи містобудівної документації. - Розробка та затвердження ПКД. - Будівництво центру. - Введення об’єкту в експлуатацію. - Запуск центра в роботу. |  |  |  |
| Період здійснення: | 2022-2024 рр |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проекту, тис. грн. | 2022 | 2023 | 2024 | Разом |
|  | 500,0 | 2000,0 | 50,0 | 2550,0 |
| Джерела фінансування: | Місцевий, обласний, державний бюджет, донорські кошти та інші джерела не заборонені законодавством. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники проекту: | Органи виконавчої влади, громадські організації, меценати. |  |  |  |
| Інше: |  |  |  |  |